CHỌN CÁCH LÀM PHÙ HỢP CHO HAI ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1. Đề xuất 2 giải pháp

Giải pháp 1: Scrum (Agile)

Chia công việc thành các Sprint ngắn, thường 1–4 tuần, liên tục nhận phản hồi và điều chỉnh yêu cầu sau mỗi Sprint.

Giải pháp 2: Waterfall (Thác nước)

Xác định và thống nhất yêu cầu từ đầu, thực hiện tuần tự qua các giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai.

Phần 2. So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1: Scrum | Giải pháp 2: Waterfall |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (+) Dễ điều chỉnh yêu cầu qua từng Sprint. | (–) Thay đổi giữa các giai đoạn gây tốn thời gian và chi phí. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (+) Có sản phẩm sau mỗi Sprint, phát hiện sai lệch sớm. | (–) Thường thấy sản phẩm hoàn chỉnh muộn, dễ phát hiện sai lệch muộn. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (–) Có thể tốn công tổ chức Sprint và tiếp nhận phản hồi không cần thiết. | (+) Dễ lập kế hoạch, kiểm soát quy trình và tuân thủ yêu cầu. |

Phần 3. Lựa chọn và phản biện

Đội Tính năng nên chọn Scrum vì các yêu cầu thường xuyên thay đổi theo thị trường, cần thử nghiệm và nhận phản hồi nhanh. Đội Đối soát nên chọn Waterfall vì yêu cầu hóa đơn điện tử cần rõ ràng, kiểm thử chặt chẽ và tuân thủ quy định thuế. Nếu luật thuế thay đổi gấp, đội Đối soát cần đánh giá tác động, cập nhật yêu cầu và kiểm thử lại trước khi triển khai; Waterfall có thể khiến việc điều chỉnh chậm và phát sinh chi phí. Vì vậy, đội cần có quy trình xử lý thay đổi khẩn cấp và ưu tiên tuân thủ quy định mới. Đề xuất áp dụng Scrum cho cả hai đội chỉ vì Scrum hiện đại hơn là không hợp lý, vì việc lựa chọn phải dựa trên đặc thù yêu cầu và mức độ rủi ro của từng đội.